| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sigla | Asignatura | Experiencia de Aprendizaje |
| TPY 1101 | Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| Tiempo | Modalidad de Trabajo | Indicadores de logro |
| 3 semanas | Equipos de 3 integrantes | IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

# 1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rut | 19.489.083-4 | 19.152.401-2 | 19.339.999-1 | 16.575.051-9 |
| Nombres | Benjamín | Alfonso | Stephania | Aran |
| Apellidos | Castro Ormeño | González | Muñoz | Opazo Campusano |
| Roles | Backend, QA Tester, DBA | Backend, Scrum Master | Frontend, UI/UX | Frontend, UI/UX |

# 2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Plataforma administrativa para entidad gubernamental |
| --- | --- |
| Descripción | Debido al aumento de problemáticas de seguridad y la creciente necesidad de fortalecer el trabajo comunitario en los últimos años, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha debido intensificar la ejecución de programas territoriales como “Somos Barrio”. En este contexto, surge la necesidad de mejorar la gestión, control y trazabilidad de la información generada en estas iniciativas. |
| Problemática detectada | Actualmente, los procesos administrativos del programa Somos Barrio se gestionan mediante herramientas no integradas como planillas Excel, correos electrónicos y documentos manuales, lo que genera múltiples dificultades operativas. Esta forma de trabajo provoca duplicidad y pérdida de información, afectando la confiabilidad de los datos y dificultando el acceso oportuno a antecedentes relevantes. Asimismo, la falta de trazabilidad en actividades y rendiciones financieras complica el seguimiento de la gestión realizada en terreno. Desde el punto de vista institucional, esta situación genera retrasos en la respuesta ante procesos de fiscalización, aumentando el riesgo de inconsistencias en la información reportada. Además, la gestión manual del inventario y de los recursos utilizados en las actividades produce desorden y escaso control sobre los insumos disponibles. En términos operativos, estas limitaciones impactan directamente en la eficiencia del equipo de trabajo, generando mayor carga administrativa, pérdida de tiempo en tareas repetitivas y dificultades en la coordinación entre los distintos actores del programa. En un contexto donde se requiere una gestión ágil, transparente y trazable de los recursos públicos, la ausencia de un sistema centralizado limita la capacidad del programa para responder de manera eficiente a las necesidades de la comunidad y a las exigencias institucionales. |
| Solución esperada | Se propone el desarrollo de una plataforma web centralizada, que permita gestionar de forma integrada todos los procesos críticos del programa. La solución permitirá: - Registrar actividades y actas de manera estructurada - Gestionar rendiciones financieras con cálculo automático - Controlar inventario en tiempo real - Adjuntar documentos y evidencias - Generar reportes automatizados - Mantener trazabilidad completa de la información Esto permitirá reemplazar completamente el uso de Excel y sistemas dispersos, aumentando la eficiencia y el control de la información. |
| Objetivos generales | Desarrollar una solución de software que digitalice y centralice los procesos operativos del programa Somos Barrio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, área Viña del Mar, con el fin de mejorar la eficiencia, trazabilidad y gestión de la información en sus áreas de seguimiento de actividades, administración financiera y trabajo en terreno. |
| Objetivos específicos | Mejorar la trazabilidad de las actividades comunitarias. Permitir el seguimiento claro y ordenado de las actividades realizadas, facilitando el acceso a información histórica y su posterior análisis. Optimizar el control de las rendiciones financieras Reducir errores y tiempos asociados a la gestión de gastos, mediante la organización estructurada de la información y el acceso centralizado a los documentos de respaldo. Fortalecer la gestión y control del inventario Aumentar la visibilidad y control de los recursos disponibles, evitando pérdidas, desorden y falta de información sobre los insumos utilizados. Centralizar la información del trabajo en terreno Consolidar en una única plataforma los registros de visitas, reuniones y actividades, mejorando la disponibilidad y consistencia de la información Aumentar la eficiencia operativa del programa Reducir la carga administrativa y los tiempos de gestión, mediante la automatización y digitalización de procesos actualmente manuales. |
| Alcance del proyecto | ### Incluye - Registro de actividades y actas - Gestión de rendiciones financieras básicas - Control de inventario - Registro de visitas en terreno - Gestión de documentos adjuntos - Generación de reportes en Excel/PDF - Sistema de autenticación con roles ### No incluye - Migración de datos históricos desde sistemas actuales - Integración con sistemas externos del Estado - Firma electrónica avanzada - Aplicación móvil nativa |

# 3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

El contexto del proyecto se enmarca en abordar procesos críticos del programa Somos Barrio, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, específicamente en el área operativa ubicada en Miraflores, comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile. Este programa trabaja directamente con comunidades, ejecutando actividades territoriales, reuniones con distintos actores sociales y procesos administrativos asociados a la gestión de recursos. Sin embargo, actualmente enfrenta diversas dificultades relacionadas con la gestión y control de la información. En primer lugar, se identifican problemas en la reportabilidad de actividades, ya que las actas de reuniones, actividades comunitarias y visitas en terreno se gestionan de manera manual o mediante herramientas dispersas, lo que dificulta su acceso, seguimiento y consolidación. Además, existe una problemática en la gestión financiera, particularmente en la rendición de gastos. La información asociada a boletas y facturas se encuentra distribuida en correos electrónicos u otros medios no centralizados, generando retrasos y dificultades al momento de responder a procesos de fiscalización. Otro aspecto crítico corresponde a la gestión de inventario y adquisiciones, donde actualmente no existe un sistema automatizado que permita llevar un control claro de los insumos utilizados en las actividades, provocando desorden y falta de trazabilidad. Asimismo, se evidencian dificultades en las vías de comunicación y consolidación de información entre los distintos actores del programa, lo que afecta la coordinación del equipo y la toma de decisiones. El público objetivo de esta solución corresponde a los profesionales y funcionarios del programa Somos Barrio, quienes requieren una herramienta que les permita optimizar sus procesos administrativos y operativos. El estado del arte actual se inclina hacia ecosistemas de integración total representados por robustos ERP como SAP o CRM como Salesforce, los cuales operan bajo modelos de licenciamiento SaaS con costos prohibitivos para programas municipales de escala territorial. A diferencia de estas plataformas genéricas o de sistemas de gestión documental (DMS) que suelen ser rígidos y ajenos a la dinámica del trabajo comunitario, nuestra propuesta se posiciona como un MVP a medida que ofrece la robustez técnica de un entorno profesional (Spring Boot/React) con la flexibilidad de un desarrollo artesanal. De este modo, logramos automatizar procesos críticos como la rendición financiera y el levantamiento de actas en terreno, resolviendo la ineficiencia histórica del manejo manual de datos sin comprometer el limitado presupuesto del departamento. En este contexto, el problema a resolver consiste en la falta de un sistema centralizado que permita gestionar de manera eficiente la información relacionada con actividades, rendiciones, inventario y trabajo en terreno. Por ello, se propone el desarrollo de una plataforma de gestión integral, que permita digitalizar, centralizar y optimizar estos procesos, mejorando la eficiencia, trazabilidad y acceso a la información dentro del programa.

# 4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

### Metodología seleccionada Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, complementada con una planificación estructurada mediante carta Gantt, con el objetivo de organizar las actividades a lo largo del semestre. ### Justificación de la metodología Criterio; SCRUM; CASCADA; KANBAN. Tipo de enfoque; Iterativo e incremental (por sprints); Secuencial y lineal; Flujo continuo de trabajo. Gestión de cambios; Alta capacidad de adaptación; Muy limitada (cambios muy costosos); Flexible, pero sin planificación estructurada. Participación del cliente; Activa y constante durante todo el proyecto; Limitada a etapas iniciales y finales; Ocasional. Entrega de valor; Entregas parciales y funcionales; Entrega final única al final; Entrega continua sin hitos definidos. Planificación; Planificación por ciclos (Sprints); Planificación completa al inicio; No requiere planificación rígida. Control y seguimiento; Alto (revisiones y retrospectivas); Medio (seguimiento por fases); Alto (visual mediante tablero). Gestión del equipo; Roles definidos (Scrum Master, Product Owner, Dev Team); Roles tradicionales (jefe de proyecto); Sin roles definidos estrictos. Adecuación a proyectos con incertidumbre; Muy alta; Baja; Media. Riesgo de fallas; Bajo (validación continua); Alto (errores se detectan al final); Medio. Tras analizar distintas metodologías de desarrollo, se opta por utilizar Scrum, debido a que se ajusta de mejor manera a las características del proyecto. El sistema a desarrollar presenta múltiples módulos y requerimientos que pueden evolucionar en el tiempo, por lo que se requiere una metodología flexible que permita adaptarse a cambios. En este sentido, Scrum facilita el desarrollo iterativo mediante sprints, permitiendo entregar avances progresivos y validar continuamente con el cliente. A diferencia del modelo en cascada, que presenta una estructura rígida y poca capacidad de adaptación, Scrum permite ajustar los requerimientos durante el desarrollo, lo cual es clave en contextos reales como el programa Somos Barrio. Por otro lado, si bien metodologías como Kanban permiten una gestión visual del trabajo, no estructuran el desarrollo en ciclos definidos ni contemplan instancias formales de revisión y retroalimentación, lo que las hace menos adecuadas para este tipo de proyecto. En consecuencia, Scrum se presenta como la metodología más adecuada, ya que permite una mejor organización del equipo, mayor control del avance y una solución más alineada con las necesidades del cliente. Por otra parte, la utilización de una carta Gantt permite visualizar la planificación del proyecto en el tiempo, estableciendo hitos, etapas y duración de las actividades, lo que facilita el seguimiento del avance durante el semestre académico. ### Descripción de la metodología El desarrollo del proyecto se estructurará en las siguientes etapas: #### 1. Levantamiento de requerimientos (Sprint 0) Durante esta etapa se recopilará información mediante reuniones con el cliente, análisis de procesos actuales y revisión de documentación existente. Como resultado, se obtendrá un listado inicial de requerimientos (Product Backlog). #### 2. Análisis de la información Se analizarán los requerimientos levantados para definir la estructura del sistema, identificando módulos, entidades y relaciones, además de priorizar las funcionalidades a desarrollar. #### 3. Diseño de la solución Se diseñará la arquitectura del sistema, incluyendo la base de datos, los componentes del sistema y la organización general de la plataforma. #### 4. Desarrollo iterativo (Sprints) El desarrollo se realizará en ciclos iterativos denominados sprints, donde en cada uno se implementarán funcionalidades específicas del sistema. Cada sprint incluirá: - Planificación de tareas (Sprint Planning) - Desarrollo de funcionalidades - Integración de componentes - Revisión de avances #### 5. Validación y retroalimentación Al finalizar cada sprint, se presentarán los avances al cliente para validar las funcionalidades implementadas, permitiendo realizar ajustes y mejoras continuas. #### 6. Pruebas y ajustes Se ejecutarán pruebas funcionales del sistema para verificar su correcto funcionamiento y realizar las correcciones necesarias antes de la entrega final. ### Planificación del proyecto (Carta Gantt) El proyecto se desarrollará durante un periodo de 16 semanas, considerando además la semana 17 y 18 para la presentación final y cierre del proyecto. La planificación se distribuye de la siguiente manera: - FASE 1 - PLANIFICACIÓN (S1 - S4 ¦ 09/03 - 05/04) - Etapa 1.1 - Levantamiento de requerimientos (09/03 - 22/03) - 1.1.1 Reunión inicial con cliente ¦ 09/03 - 09/03 - 1.1.2 Identificación de procesos críticos del programa ¦ 10/03 - 12/03 - 1.1.3 Levantamiento de requerimientos funcionales ¦ 10/03 - 15/03 - 1.1.4 Definición de módulos del sistema ¦ 16/03 - 18/03 - 1.1.5 Construcción del Product Backlog ¦ 16/03 - 19/03 - 1.1.6 Validación de requerimientos con el cliente ¦ 20/03 - 22/03 - 1.1.7 Elaboración documento de registro del proyecto ¦ 09/03 - 22/03 - Etapa 1.2 - Análisis de la información (23/03 - 05/04 - 1.2.1 Priorización de requerimientos (MoSCoW) ¦ 23/03 - 25/03 - 1.2.2 Definición de roles y permisos del sistema ¦ 23/03 - 25/03 - 1.2.3 Análisis de flujos de negocio por módulo ¦ 26/03 - 29/03 - 1.2.4 Especificación de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-08) ¦ 30/03 - 02/04 - 1.2.5 Especificaciones de requerimientos no funcionales (RNF-01 - RNF-07) ¦ 30/03 - 02/04 - 1.2.6 Definición de criterios de aceptación por módulo ¦ 03/04 - 05/04 > HITO 1 - Fin fase planificación (05/04): Product Backlog completo, requerimientos definidos y validados. - FASE 2 - DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO (S5 - S12 ¦ 06/04 - 31/05) - Etapa 2.1 - Diseño de la solucion (06/04 - 19/04) - 2.1.1 Diseño del modelo entidad-relación (MER) ¦ 06/04 - 09/04 - 2.1.2 Diseño de esquema de base de datos (tablas clave) ¦ 06/04 - 10/04 - 2.1.3 Diseño de arquitectura del sistema ¦ 08/04 - 10/04 - 2.1.4 Definición de la API REST (endpoints /api/v1) ¦ 10/04 - 12/04 - 2.1.5 Diseño de wireframes / mockups UI ¦ 06/04 - 12/04 - 2.1.6 Diseño del sistema de autenticación (JWT + Refresh token) ¦ 10/04 - 12/04 - 2.1.7 Configuración de repositorio GitHub ¦ 13/04 - 13/04 - 2.1.8 Configuración de Docker Compose (frontend, backend, db, pgadmin) ¦ 13/04 - 13/04 - 2.1.9 Setup del proyecto backend (Spring Boot + dependencias) ¦ 14/04 - 16/04 - 2.1.10 Setup del proyecto frontend (React + Vite + Typescript) ¦ 14/04 - 16/04 - 2.1.11 Configuración de ESLint, Prettier, Checkstyle ¦ 16/04 - 17/04 - 2.1.12 Creacion de migraciones Flyway iniciales ¦ 16/04 - 17/04 - 2.1.13 Configuración de variables de entorno (.env) ¦ 17/04 - 18/04 - 2.1.14 Validación: Levantar entorno completo con ‘docker compose up’ ¦ 18/04 - 19/04 > HITO 2 - Fin diseño y Setup (19/04): Arquitectura definida, entorno de desarrollo operativo y BD modelada. - Etapa 2.2 - Sprint 1: Autenticación + módulo actividades + módulo actas (S7 - S8 ¦ 20/04 - 03/05) - 2.2.1 [RF-01] Backend: Implementar entidades User, Role, UserRole ¦ 20/04 - 21/04 - 2.2.2 [RF-01] Backend: Implementar login con JWT (access + refresh token) ¦ 20/04 - 23/04 - 2.2.3 [RF-01] Backend: Implementar autorización por roles (Spring Security) ¦ 22/04 - 24/04 - 2.2.4 [RF-01] Frontend: Pantalla de login ¦ 20/04 - 22/04 - 2.2.5 [RF-01] Frontend: Manejo de sesión (JWT storage, refresh, protección de rutas) ¦ 22/04 ¦ 24/04 - 2.2.6 [RF-02] Backend: CRUD de actividades (controller, service, repository) ¦ 24/04 - 27/04 - 2.2.7 [RF-02] Frontend: Vista listado de actividades ¦ 24/04 - 26/04 - 2.2.8 [RF-02] Frontend: Formulario crear/editar actividad ¦ 25/04 - 27/04 - 2.2.9 [RF-03] Backend: CRUD de actas + gestión de estados (BORRADOR > EN_REVISION > APROBADA) ¦ 27/04 - 30/04 - 2.2.10 [RF-03] Backend: Upload de archivos adjuntos a actas ¦ 28/04 - 30/04 - 2.2.11 [RF-03] Frontend: Vista de actas asociadas a actividad ¦ 28/04 - 30/04 - 2.2.12 [RF03] Frontend: Componente de carga de archivos adjuntos ¦ 29/04 - 01/05 - 2.2.13 Integración y pruebas Sprint 1 ¦ 01/05 - 03/05 > HITO 3 - Sprint 1 completado (03/05): Sistema con login, gestión de actividades y actas funcional. - Etapa 2.3 - Sprint 2: Módulo financiero + Proveedores (S9 - S10 ¦ 04/05 - 17/05) - 2.3.1 [RF-04] Backend: Entidades Expense, ExpenseDocument ¦ 04/05 - 05/05 - 2.3.2 [RF-04] Backend: Lógica de rendición financiera (calculo neto, IVA 19%, total) ¦ 05/05 - 08/05 - 2.3.3 [RF-04] Backend: CRUD gastos + validación de montos y fechas ¦ 06/05 - 09/05 - 2.3.4 [RF-04] Frontend: Vista de reedición financiera ¦ 06/05 - 09/05 - 2.3.5 [RF-04] Frontend: Formulario de registro de gastos ¦ 07/05 - 10/05 - 2.3.6 [RF-05] Backend: CRUD de proveedores ¦ 10/05 - 12/05 - 2.3.7 [RF-05] Backend: Envío de correos de solicitud de cotización (Spring Mail + SMTP) ¦ 10/05 - 13/05 - 2.3.8 [RF-05] Backend: Trazabilidad de envío (email_logs) ¦ 12/05 - 13/05 - 2.3.9 [RF-05] Frontend: Vista de proveedores ¦ 11/05 - 13/05 - 2.3.10 [RF-05] Frontend: Interfaz de envío de solicitudes por correo ¦ 12/05 - 14/05 - 2.3.11 Integración y pruebas de Sprint 2 ¦ 14/05 - 17/05 > HITO 4 - Sprint 2 Completado (17/05): Rendicion financiera y gestión de proveedores operativa. - Etapa 2.4 Sprint 3: Modulo inventario + Auditoria (S11 - S12 ¦ 18/05 - 31/05) - 2.4.1 [RF-06] Backend: Entidades InventoryItem, InventoryMovement ¦ 18/05 - 19/05 - 2.4.2 [RF-06] Backend: CRUD de items de inventario ¦ 18/05 - 20/05 - 2.4.3 [RF-06] Backend: Registro de movimientos (entradas/salidas) + cálculo de stock ¦ 20/05 - 22/05 - 2.4.4 [RF-06] Backend: Lógica de alerta por stock mínimo ¦ 22/05 - 23/05 - 2.4.5 [RF-06] Frontend: Vista de inventario (stock actual) ¦ 19/05 - 22/05 - 2.4.6 [RF-06] Frontend: Formulario de registro de movimientos ¦ 20/05 - 23/05 - 2.4.7 [RF-08] Backend: Implementar tabla audit_logs ¦ 23/05 - 25/05 - 2.4.8 [RF-08] Backend: Registrar creación/modificación/aprobación en entidades críticas ¦ 24/05 - 27/05 - 2.4.9 [RF-08] Frontend: Vista de logs de auditoría (solo rol AUDITOR/ADMIN) ¦ 25/05 - 28/05 - 2.4.10 Integración y pruebas Sprint 3 ¦ 28/05 - 31/05 > HITO 5 - Sprint 3 Completado (31/05): Inventario y auditoría operativos. - FASE 3 - INTEGRACION, QA Y CIERRE ( S13- S16 ¦ 01/06 - 14/06) - Etapa 3.1 - Sprint 4: Reportes + Integración general (01/06 - 14/06) - 3.1.1 [RF-07] Backend: Generación de reportes en Excel (Apache POI) ¦ 01/06 - 04/06 - 3.1.2 [RF-07] Backend: Generación de reportes en PDF (OpenPDF) ¦ 01/06 - 04/06 - 3.1.3 [RF-07] Backend: Filtros por rango de fecha, actividad, estado rendición ¦ 04/06 - 06/06 - 3.1.4 [RF-07] Frontend: Interfaz de generación de reportes ¦ 02/06 - 05/06 - 3.1.5 [RF-07] Frontend: Descarga de archivos Excel/PDF ¦ 04/06 - 06/06 - 3.1.6 Integración completa de todos los módulos ¦ 06/04 - 09/06 - 3.1.7 Revision de navegación y flujos entre módulos ¦ 08/06 - 10/06 - 3.1.8 Configuración de GitHub Actions (build + tests) ¦ 08/06 - 10/06 - 3.1.9 Pruebas de integración entre módulos ¦10/06 - 12/06 - 3.1.10 Corrección de bugs encontrados ¦ 12/06 - 14/06 > HITO 6 - Sprint 4 Completado (14/06): Sistema completo con reportes e integración total. - Etapa 3.2 - Pruebas, Ajustes y Cierre (S15 - S16 ¦ 15/06 - 28/06) - 3.2.1 Pruebas funcionales completas del sistema ¦ 15/06 - 18/06 - 3.2.2 Pruebas de seguridad (JWT, roles, CORS, validaciones) ¦ 15/06 - 17/06 - 3.2.3 Pruebas unitarias backend (JUnit 5 + Mockito) - cobertura >= 60% ¦ 16/06 - 19/06 - 3.2.4 Corrección de bugs y ajustes finales ¦ 18/06 - 21/06 - 3.2.5 Revisión de UI/UX final y pulido visual ¦ 18/06 - 20/06 - 3.2.6 Documentación técnica del proyecto ¦ 20/06 - 23/06 - 3.2.7 Elaboración del informe final del proyecto ¦ 22/06 - 25/06 - 3.2.8 Preparación de la presentación del proyecto + demo ¦ 23/06 - 26/06 - 3.2.9 Ensayo de presentación ¦ 26/06 - 27/06 - 3.2.10 Presentación final y entrega del proyecto ¦ 28/06 - 28/06 > HITO 7 - Entrega final (28/06): Sistema entregado, presentación realizada, documentación completa. ### Organización del equipo de trabajo El equipo de trabajo se organizará de la siguiente manera: - Product Owner: Encargado de representar al cliente y priorizar los requerimientos. - Scrum Master: Responsable de coordinar el equipo y asegurar el correcto uso de la metodología. - Equipo de desarrollo: Encargado de implementar la solución, desarrollar funcionalidades y realizar pruebas. Las tareas serán gestionadas mediante un tablero en Trello, organizado en columnas como “Pendiente”, “En desarrollo” y “Finalizado”, permitiendo visualizar el avance del proyecto.

# 5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desa

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

1) Alcance técnico del sistema (MVP) Objetivo Digitalizar y estandarizar: - Gestión de actas y actividades - Rendición financiera básica - Gestión documental (adjuntos) - Automatización de correos - Reportes exportables Fuera de alcance (MVP) - Firma electrónica avanzada - OCR de documentos - Integraciones con sistemas externos del Estado - Aplicación móvil nativa 2) Arquitectura de software Estilo Monolito modular + API REST Componentes - Frontend SPA: React + TypeScript - Backend API: Java 21 + Spring Boot 3.x - Base de datos: PostgreSQL 16 - Almacenamiento de archivos: filesystem local (carpeta montada en Docker) - Correo: SMTP Gmail con App Password Razón técnica - Menor complejidad operativa que microservicios - Escalable a futuro separando módulos - Fácil de levantar en local por cualquier integrante 3) Stack tecnológico específico Backend - Java 21 - Spring Boot 3.3+ (o estable vigente en su inicio) - Spring Web - Spring Security + JWT - Spring Data JPA (Hibernate) - Bean Validation (Jakarta Validation) - Flyway (migraciones) - Spring Mail - Lombok - OpenAPI (springdoc) Frontend - React 18 + TypeScript - Vite - React Router - React Hook Form + Zod - TanStack Query - Axios - MUI (o Ant Design) - Day.js Base de datos - PostgreSQL 16 - pgAdmin (solo desarrollo) Reportes/Documentos - Excel: Apache POI - PDF: OpenPDF o iText (versión libre adecuada) - Plantillas de salida con formato institucional DevOps / Calidad - Docker + Docker Compose - GitHub Actions (build + test) - JUnit 5 + Mockito - ESLint + Prettier - Checkstyle (opcional recomendado) 4) Requerimientos funcionales técnicos (RF) RF-01 Autenticación y autorización - Login con email + contraseña - JWT access token (15 min) + refresh token (7 días) - Roles: - ADMIN - COORDINADOR - ANALISTA_TERRITORIAL - FINANZAS - AUDITOR (solo lectura) RF-02 Gestión de actividades - CRUD de actividades - Campos: fecha, sector, responsable, descripción, estado RF-03 Gestión de actas - Crear acta asociada a actividad - Estados: BORRADOR, EN_REVISION, APROBADA - Adjuntar múltiples archivos RF-04 Rendición financiera - Registrar gasto por actividad/proyecto - Cálculo automático: - neto - IVA (19%) - total - Validaciones de montos y fechas - Asociación a documento tributario RF-05 Proveedores y solicitudes - CRUD proveedores - Generar correo de solicitud de cotización/OV - Trazabilidad de envío (fecha, destinatario, estado) RF-06 Inventario básico - Entradas/salidas - Stock actual - Alerta visual por stock mínimo RF-07 Reportes - Exportar reporte mensual (Excel y PDF) - Filtros por rango fecha, actividad, estado rendición RF-08 Auditoría - Registrar creación/modificación/aprobación - Tabla de auditoría para entidades críticas 5) Requerimientos no funcionales (RNF) - RNF-01 Seguridad: contraseñas con BCrypt (cost 10+) - RNF-02 Disponibilidad local: debe levantar con docker compose up - RNF-03 Rendimiento: respuestas CRUD < 1.5s promedio en entorno local - RNF-04 Escalabilidad: separación por módulos de dominio - RNF-05 Mantenibilidad: cobertura mínima backend 60% en servicios críticos - RNF-06 Trazabilidad: logs de acciones relevantes y errores - RNF-07 Portabilidad: ejecución en Windows/Linux/macOS con Docker 6) Diseño lógico de módulos backend Paquetes recomendados: - auth (usuarios, roles, jwt, refresh tokens) - activity (actividades territoriales) - minutes (actas y estados) - finance (gastos, rendiciones, cálculos IVA) - supplier (proveedores, solicitudes) - inventory (stock, movimientos) - report (exportadores excel/pdf) - shared (exceptions, utils, auditoría) Cada módulo con: - controller - service - repository - domain/entity - dto - mapper 7) Esquema de datos mínimo (tablas clave) - users - roles - user_roles - activities - minutes - minute_attachments - suppliers - expense_documents - expenses - inventory_items - inventory_movements - email_logs - audit_logs Reglas claves - expenses referencia activities y opcionalmente suppliers - minutes referencia activities - minute_attachments referencia minutes - inventory_movements referencia inventory_items 8) API REST (base) Prefijo: /api/v1 - POST /auth/login - POST /auth/refresh - GET/POST/PUT /activities - GET/POST/PUT /minutes - POST /minutes/{id}/attachments - GET/POST/PUT /expenses - GET/POST/PUT /suppliers - GET/POST /inventory/items - POST /inventory/movements - POST /emails/send-request - GET /reports/monthly?from=...&to=...&format=xlsx¦pdf 9) Especificación de seguridad - JWT firmado con HS256 (MVP) usando secret en variables de entorno - Refresh tokens persistidos con revocación - CORS restringido al dominio frontend - Validación de tamaño y tipo MIME en adjuntos - Límite de carga por archivo (ej. 10 MB) - Sanitización de nombres de archivo 10) Configuración de entorno (sin costo) Variables backend (.env) - SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://db:5432/somos_barrio - SPRING_DATASOURCE_USERNAME=postgres - SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=postgres - JWT_SECRET=... - JWT_EXPIRATION_MIN=15 - JWT_REFRESH_DAYS=7 - MAIL_HOST=smtp.gmail.com - MAIL_PORT=587 - MAIL_USERNAME=cuenta_demo@gmail.com - MAIL_PASSWORD=app_password - FILES_BASE_PATH=/opt/app/files 11) Docker Compose mínimo esperado Servicios: - frontend (puerto 5173 o 80 en build final) - backend (puerto 8080) - db (5432) - pgadmin (opcional 5050) Volúmenes: - postgres_data - app_files (adjuntos)

# 6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Reunión por Meet con cliente. | El equipo se reúne con Luciano Renault, subdirector del programa Somos Barrio, para conocer las necesidades del cliente. | Plataforma Meet. | La reunión tuvo una duración de 45 minutos aproximadamente. | Todo el equipo de desarrolladores. | Se cuenta con transcripción de la reunión como respaldo documental. El cliente identificó 4 procesos críticos, posteriormente refinados por el equipo como objetivos del proyecto. El cliente confirmó disponibilidad para reuniones de seguimiento futuras. |
| 2- | Análisis de requerimientos | Identificación de módulos y funcionalidades del sistema | Documentación, notas reunión |  | Líder / equipo | Base para backlog |
| 3- | Diseño de base de datos | Modelado de entidades y relaciones | Draw.io / dbdiagram |  | DBA | Definir tablas principales |
| 4- | Diseño de arquitectura | Definición de componentes (frontend, backend, BD) | Documentación técnica |  | Backend | Basado en Docker |
| 5- | Configuración del entorno | Setup de Docker, repositorio y estructura del proyecto | Docker, GitHub |  | Backend | docker-compose |
|  | Desarrollo módulo actividades | CRUD de actividades | VS Code, React, Spring Boot |  | Backend + Frontend | Primer módulo core |
|  | Desarrollo módulo actas | Gestión de actas y adjuntos | VS Code |  | Backend + Frontend | Integración con actividades |
|  | Desarrollo módulo financiero | Registro de gastos y rendiciones | VS Code |  | Backend | Lógica de negocio |
|  | Desarrollo módulo inventario | Control de stock y movimientos | VS Code |  | Backend | Alertas básicas |
|  | Implementación autenticación | Login, JWT y roles | Spring Security |  | Backend | Seguridad |
|  | Pruebas del sistema | Validación funcional | Postman / navegador |  | QA | Testing |
|  | Generación de reportes | Exportación Excel/PDF | Librerías backend |  | Backend | Reportes finales |
|  | Presentación final | Demo del sistema | PPT / sistema |  | Todo el equipo | Entrega final |

# 7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de reunión con el cliente | Transcripción o resumen de la reunión con Luciano Renault, levantamiento de requerimientos iniciales. | https://drive.google.com/file/d/1Rl38yV-snkhoVlckpfMXZWlo4om_lWjm/view?usp=drive_link |
| 2 | Documento de requerimientos | Listado de funcionalidades (Product Backlog) |  |
| 3 | Modelo entidad-relación (MER) | Diseño de base de datos |  |
| 4 | Diagrama de arquitectura | Estructura del sistema (Docker + componentes) |  |
| 5 | Código fuente del sistema | Backend + frontend |  |
| 6 | Informe final del proyecto | Documento completo con resultados |  |

# 8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

https://trello.com/invite/b/69baf909dbd521f270c37fcc/ATTI37cd24fa07bf8a9aafd38e7175886335FB01D090/portafolio

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior | Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Carta Gantt: ETAPA 1: ETAPA 2: ETAPA 3: